《建设监理》形考任务

形成性作业一（权重15%）

1.建设监理的服务对象是（）。

A.工程监理单位

B.建设单位

C.设计单位

D.勘察单位

正确答案：B

2.项目业主与监理方的关系是（）。

A.监督与被监督

B.委托与被委托

C.行政隶属

D.没有任何关系

正确答案：B

3.建设工程监理的行为主体是（）。

A.施工单位

B.政府部门

C.项目业主

D.工程监理单位

正确答案：D

4.在工程项目建设过程中，超出监理合同授权范围的有关工程项目的重大决策的责任方为（）。

A.项目业主

B.勘察单位

C.承建商

D.监理单位

正确答案：A

5.工程建设企业资质证书的有效期为（）。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

正确答案：D

6.下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是（）。

A.不在施工、材料和设备的生产供应等单位兼职

B.不以个人名义承揽监理业务

C.坚持独立自主的开展工作

D.同时在两个监理单位注册和从事监理活动

正确答案：D

7.注册监理工程师继续教育分为必修课和选修课，在每一注册有效期内各为（）。

A.10学时

B.12学时

C.24学时

D.48学时

正确答案：D

8.为了有效地控制建设工程项目目标，应从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施，明确各级目标控制人员的任务和职责分工应属于（）。

A.组织方面

B.技术方面

C.经济方面

D.合同方面

正确答案：A

9.项目监理机构监理人员对施工现场进行定期或不定期的检查活动称为（）。

A.平行检查

B.旁站

C.巡视

D.见证取样

正确答案：C

10.平行检验是项目监理机构控制建设工程质量的重要手段之一，下列关于平行检验相关说法有误的一项是（）。

A.平行检验的内容包括工程实体量测〔检查、试验、检测)和材料检验等内容

B.建设工程监理实施过程中，应根据平行检验方案的规定和要求，开展平行检验工作

C.监理文件资料管理人员应将平行检验方面的文件资料等单独整理、归档

D.平行检验是项目可行性研究的重要组成部分

正确答案：D

11.下列关于直线制监理组织形式说法有误的一项是（）。

A.直线制监理组织形式是一种线性组织结构，其本质就是使命令线性化

B.直线制监理组织形式中每一个工作部门、每一个工作人员都只有一个上级

C.直线制监理组织形式整个组织结构中自下而上实行垂直领导

D.直线制监理组织形式通常不设职能机构，只设职能人员协助主管人工作

正确答案：C

12.直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲（）。

A.只有一个顶头上司的一元化领导

B.有多个顶头上司的多元化领导

C.只有一个顶头上司的多元化领导

D.有多个顶头上司的一元化领导

正确答案：A

13.工程项目的监理实践中的总负责人是（）。

A.总监理工程师

B.总监理工程师代表

C.专业监理工程师

D.监理员

正确答案：A

14.委托监理合同签订后，由总监理工程师的主持在详细占有工程项目有关资料的基础上编制的开展监理工作的指导性文件通常是指（）。

A.监理规划

B.监理实施细则

C.工程进度报表

D.承建方索赔文件

正确答案：A

15.监理规划编写的主持人是（）。

A.承建商

B.项目总监理工程师

C.专业监理工程师

D.监理员

正确答案：B

16.在项目监理组织中，管理的总决策人是（）。

A.承建商

B.项目总监理工程师

C.专业监理工程师

D.监理员

正确答案：B

17.经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师指的是（）。

A.总监理工程师代表

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.监理员

正确答案：A

18.下列关于建设工程监理的招标方式说法有误的一项是（）。

A.建设工程监理招标可分为公开招标和邀请招标两种方式

B.公开招标属于非限制性竞争招标

C.相比公开招标，邀请招标的准备招标、资格预审和评标的工作量大

D.邀请招标属于有限竞争性招标，也称为选择性招标

正确答案：C

19.组织投标人进行现场踏勘的目的在于（）。

A.有助于编写招标文件

B.确保投标人满足招标项目的资格条件

C.了解工程场地和周围环境情况，以获取投标人认为有必要的信息

D.保证潜在投标人能够公平地获取投标竞争的机会

正确答案：C

20.监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后编制，在召开第一次工地会议前报送（）。

A.施工单位

B.政府部门

C.建设单位

D.工程监理单位

正确答案：C

21.项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容包括（）。

A.征地、拆迁和场地平整

B.完成施工用水、电、路等工程

C.组织设备、材料订货

D.准备必要的施工图样

E.组织施工招标投标，择优选定施工单位

正确答案：A B C D E

22.建设工程监理实施依据包括法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同等，下列各项属于法律法规的是（）。

A.《建筑法》

B.《建设工程质量管理条例》

C.《建设工程监理与相关服务收费标准》

D.《合同法》

E.《招标投标法实施条例》

正确答案：A B D E

23.建设工程监理的性质可以概括为（）。

A.服务性

B.科学性

C.独立性

D.公平性

E.相对性

正确答案：A B C D

24.工程监理企业资质改革后，工程监理企业按资质分为（）。

A.综合资质

B.专业资质

C.事务所资质

D.甲级资质

E.乙级资质

正确答案：A B

25.下列各项与注册监理工程师的职业道德守则相违背的有（）。

A.以个人名义承揽监理业务

B.维护国家的荣誉和利益

C.收受被监理单位的小礼品

D.同时在两个以上监理单位注册和从事监理活动

E.坚持独立自主地开展工作

正确答案：A C D

26.监理工程师注册的条件包括（）。

A.热爱中华人民共和国，拥护社会主义制度，遵纪守法

B.遵守监理工程师职业道德准则

C.取得监理工程师资格证书

D.身体健康，适合现场监理工作

E.在监理岗位上，能胜任所担负的监理工作

正确答案：A B C D E

27.建设工程监理的意义在于（）。

A.有利于提高建设工程投资决策科学化水平

B.有利于规范工程建设参与各方的建设行为

C.有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全

D.有利于政府加强对工程建设领域的监督管理

E.实行监理制度，是对外开放、加强国际合作，与国际惯例接轨的需要

正确答案：A B C D E

28.工程项目三大目标间的对立关系表现在（）。

A.提高质量标准就增加投资

B.提高质量标准就延长工期

C.缩短工期就增加投资

D.提高质量工程不返工，相当于缩短工期

E.缩短工期，项目提前动用，增加经济效益

正确答案：A B C

29.建设工程动态体系的PDCA动态控制的步骤包括（）。

A.计划

B.执行

C.检查

D.纠偏

E.编制

正确答案：A B C D

30.为完成施工阶段质量控制任务，下列属于项目监理机构应做好的工作的有（）。

A.协助建设单位做好施工现场准备工作，为施工单位提交合格的施工现场

B.审查施工组织设计和施工方案

C.检查施工单位的现场质量管理体系和管理环境

D.控制施工工艺过程质量

E.验收分部分项工程和隐蔽工程

正确答案：A B C D E

31.监理人员在巡视检查时，应主要关注施工质量、安全生产两个方面情况，下列属于施工质量方面情况的是（）。

A.天气情况是否适合施工作业，如不适合，是否已采取相应措施

B.施工现场存在的事故隐患

C.使用的工程材料、设备和构配件是否已检测合格

D.施工单位主要管理人员到岗履职情况，特别是施工质量管理人员是否到位

E.施工临时用电情况

正确答案：A C D

32.见证取样监理人员应根据见证取样实施细则要求、按程序实施见证取样工作，包括（）。

A.在现场进行见证，监督施工单位取样人员按随机取样方法和试件制作方法进行取样

B.对试样进行监护、封样加锁

C.在检验委托单签字，并出示“见证员证书”

D.协助建立包括见证取样送检计划、台账等在内的见证取样档案等

E.做好旁站记录和监理日记，保存旁站原始资料

正确答案：A B C D

33.下列属于建设工程监理招标工作程序的有（）。

A.招标准备

B.发出招标公告或投标邀请书

C.组织资格审查

D.编制和发售招标文件

E.开标、评标和定标

正确答案：A B C D E

34.项目监理组织的人员一般包括（）。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理员

D.财务人员

E.注册结构工程师

正确答案：A B C

35.总监理工程师代表的职责涉及（）。

A.负责总监理工程师指定或交办的监理工作

B.按监理工程师授权，行使监理工程师的部分职责和权力

C.审批项目监理实施细则

D.主持或参与工程质量施工调查

E.审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算

正确答案：A B

36.建设工程监理招标招标准备工作一般包括（）。

A.确定招标组织

B.明确招标范围和内容

C.编制招标方案

D.组织资格审查

E.组织现场踏勘

正确答案：A B C

37.建设工程监理投标是一项复杂的系统性工作，工程监理单位的投标工作内容包括（）。

A.投标决策

B.投标策划

C.投标文件编制

D.参加开标及答辩

E.投标后评估

正确答案：A B C D E

38.下列属于监理规划所应包含的内容的是（）。

A.工程情况

B.监理范围、内容和目标

C.监理工作依据

D.项目监理工作制度

E.监理组织形式

正确答案：A B C D E

39.监理规划审核的内容主要包括（）。

A.监理范围、工作内容及监理目标

B.项目监理机构

C.工作计划

D.工程质量、造价、进度控制方法

E.监理工作制度

正确答案：A B C D E

40.建设工程监理合同的争议解决的方式方法有（）。

A.协商

B.调解

C.仲裁

D.诉讼

E.转售

正确答案：A B C D

形成性作业二（权重15%）

1.按工资总额构成规定，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用，指的是（）。

A.人工费

B.材料使用费

C.企业管理费

D.规费

正确答案：A

2.下列关于建设工程投资控制的任务说法有误的一项是（）。

A.建设工程投资控制是建设工程监理的一项主要任务

B.投资控制贯穿于工程建设的各个阶段，也贯穿于监理工程的各个环节

C.设计阶段、招标阶段、施工阶段的投资控制任务是一样的

D.建设工程监理单位需要协助业主制定建设工程投资目标规划

正确答案：C

3.下列关于项目的建设规模说法有误的一项是（）。

A.任何一个建没项目都应选择合理的建设规模

B.项目建设规模过小，资源得不到有效配置，建设和生产成本高，经济效益低下

C.项目的建设规模越大越好

D.合理的建设规模是决策阶段控制工程造价的关键

正确答案：C

4.建设项目施工费用约占整个工程造价的（）。

A.10%

B.30%

C.60%

D.90%

正确答案：C

5.建设项目可行性研究的核心是（）。

A.建设项目进度快慢

B.建设项目规模大小

C.建设项目经济评价

D.建设项目地点选择

正确答案：C

6.下列关于设计标准说法有误的一项是（）。

A.优秀的设计标准规范不利于降低投资，缩短工期

B.设计标准是对设计所作的统一规定，它以科学试验及实践经验为基础

C.设计标准与项目投资控制密不可分

D.设计标准规范一经颁布，就是技术法规，在设计工作中必须执行

正确答案：A

7.实践中，常用的评标定标方法主要有单项评议法、综合评议法和两阶段评议法，相比较来说主要适用于小型工程的方法为（）。

A.单项评议法

B.综合评议法

C.两阶段评议法

D.不能确定

正确答案：A

8.实行限额设计的有效途径和主要方法是（）。

A.投资分解和工程量控制

B.设计标准和实践经验

C.标准设计和价值工程

D.国民经济评价和投资估算

正确答案：A

9.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于合同措施的是（）。

A.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工

B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标

C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更

D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响

正确答案：D

10.根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包商申报的已完成工程的工程量进行的核验称为（）。

A.工程计量

B.工程概算

C.工程预算

D.竣工决算

正确答案：A

11.总监理工程师签署工程款支付证书后，需报（）。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工单位

正确答案：A

12.建设工程进度控制的最终目的是（）。

A.确保建设项目按预定的时间动用或提前交付使用

B.确保建设工程项目实现最大经济效益

C.确保建设工程质量合格

D.避免产生安全事故

正确答案：A

13.用来确定建设工程项目中所包含的各单位工程的施工顺序、施工时间及相互衔接关系的计划，称为（）。

A.施工总进度计划

B.项目投资计划

C.建设项目规划

D.建设项目策划

正确答案：A

14.关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是（）。

A.工程延误与工程延期是同一概念

B.工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延

C.工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分

D.导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加、业主的干扰和阻碍等因素

正确答案：A

15.工程进度表可采用横道图比较法绘制，下列关于横道图比较法相关说法有误的一项是（）。

A.采用横道图比较法，可以形象、直观地反映实际进度与计划进度的比较情况

B.横道图比较法适用于工程项目中某些工作实际情况与计划进度的局部比较

C.横道图比较法可分为匀速进展横道图比较法和非匀速进展横道图比较法

D.横道图比较法由于其以横道计划为基础，因而几乎没有什么局限性

正确答案：D

16.S曲线比较法是以横坐标表示（）。

A.计划时间

B.造价

C.累计完成任务量

D.剩余任务量

正确答案：A

17.对于一个工程项目的网络计划来说，如果以其中各项工作的最早开始时间安排进度而绘制S曲线，称为（）。

A.MS曲线

B.LS曲线

C.ES曲线

D.WS曲线

正确答案：C

18.工期延误造成的损失的承担方应为（）。

A.监理单位

B.承包单位

C.建设单位

D.设计单位

正确答案：B

19.最常用的调整施工进度的方法有（）。

A.压缩关键工作的持续时间或改变某些工作之间的逻辑关系

B.降低费用支出或降低工程质量

C.压缩非关键工作的持续时间或减小工程规模

D.缩减工程规模或降低工程投入费用

正确答案：A

20.项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报（）。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工单位

正确答案：A

21.建筑安装工程费按照费用构成要素划分，包括（）。

A.人工费

B.施工机具使用费

C.企业管理费

D.规费

E.材料费

正确答案：A B C D E

22.措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用，下列属于措施项目费的有（）。

A.安全文明施工费

B.夜间施工增加费

C.已完工程及设备保护费

D.工程定位复测费

E.脚手架工程费

正确答案：A B C D E

23.建设前期阶段，建设工程监理的投资控制的主要任务包括（）。

A.进行可行性研究

B.编制项目建议书

C.对拟建项目进行市场调查和预测

D.编制投资估算

E.国民经济评价和社会评价

正确答案：A B C D E

24.建设项目的投资决策影响工程投资的主要因素包括（）。

A.项目的建设规模

B.项目的建设水平

C.建设地点

D.可行性研究及投资估算

E.建筑施工企业资质

正确答案：A B C D

25.投资估算的编制方法常见的有（）。

A.生产规模指数估算法

B.分项比例估算法

C.资金周转率法

D.单元指标估算法

E.流动资产投资估算法

正确答案：A B C D E

26.一般来说，项目方案相关因素的不确定性是项目投资风险的根源，从这一基本思想出发，为减小项目投资的风险，可采取的对策有（）。

A.减小项目方案相关因素的不确定性

B.提高项目方案的经营安全性

C.严格控制负影响敏感因素的变动幅度

D.多方案中优选风险小的项目方案

E.引入合伙人参与项目建设

正确答案：A B C D

27.纵向控制是设计各阶段控制的具体措施，是限额设计控制的核心下面属于纵向控制的内容的有（）。

A.初步设计阶段要重视方案的选择，按照批准的投资估算进一步落实投资的可能性

B.把施工图预算严格控制在批准的概算以内

C.加强设计变更管理工作，对非发生不可的变更，应尽量提前实现

D.考虑时间因素对投资的影响，树立动态管理的观念

E.健全和加强设计单位对建设单位以及设计单位内部的经济责任制

正确答案：A B C D

28.在建安工程招投标阶段，监理工程师控制建安工程合同价不突破预期目标的工作包括（）。

A.协助业主拟定招标方式

B.确定合同计价形式

C.进行施工图预算的编制与审查

D.编制标底

E.协助评审投标文件

正确答案：A B C D E

29.审查施工图预算的方法有（）。

A.逐项审查法

B.标准预算审查法

C.分组计算审查法

D.对比审查法

E.利用手册审查法

正确答案：A B C D E

30.在工程计量中，监理工程师应遵守的原则包括（）。

A.计量的项目必须是合同中规定的项目

B.计量项目应确属完工或正在施工项目的已完成部分

C.计量项目的质量应达到合同规定的技术标准

D.计量项目的申报资料和验收手续齐全

E.计量结果必须得到监理工程师和施工单位双方的确认

正确答案：A B C D E

31.在设计准备阶段进度控制的任务包括（）。

A.收集有关工期的信息，进行工期目标和进度控制决策

B.编制工程项目建设总进度计划

C.编制设计准备阶段详细工作计划，并控制其执行

D.进行环境及施工现场条件的调查和分析

E.编制工程年、季、月实施计划，并控制其执行

正确答案：A B C D

32.影响建设工程进度的因素主要有（）。

A.人的因素

B.材料因素

C.资金因素

D.技术因素

E.工程水文地质因素

正确答案：A B C D E

33.影响建设工程进度的因素很多，其中来源于设计单位的因素包括（）。

A.不能按设计合同的约定及时提供施工所需的图纸

B.设计内容不足、设计深度不够

C.与各专业设计院协调配合工作不及时、不到位

D.为项目设计配置的设计人员不合理

E.不能及时解决在施工过程出现的设计问题

正确答案：A B C D E

34.影响建设工程进度的因素很多，其中来源于施工单位的因素包括（）。

A.施工人员资格、经验、水平及人数不能满足施工需要

B.施工组织设计不合理、施工进度计划不合理、采用施工方案不得当

C.不能根据施工现场情况及时调配劳动力和施工机具

D.施工用供水、供电设施及施工用机械设备出现故障

E.施工单位（分包商）自有资金不足或资金安排不合理，无法支付相关应付费用

正确答案：A B C D E

35.编制施工总进度计划的依据包括（）。

A.施工总方案

B.资源供应条件

C.各类定额资料

D.合同文件

E.工程项目建设总进度计划

正确答案：A B C D E

36.建设工程施工进度控制工作从审核承包人提交的施工进度计划开始，直至建设工程保修期满为止，其工作内容主要有（）。

A.编制施工进度控制工作细则

B.编制或审核施工进度计划

C.按年、季、月编制工程综合计划

D.下达工程开工令

E.监督施工进度计划的实施

正确答案：A B C D E

37.实际进度与计划进度的比较方法有（）。

A.横道图比较法

B.S曲线比较法

C.香蕉曲线比较法

D.实际进度前锋线比较法

E.列表比较法

正确答案：A B C D E

38.监理工程师收到施工单位提交的工程施工进度计划后，在合同规定的期限内对其进行认真审核，审核的内容包括（）。

A.施工总进度计划中的项目是否有遗漏，是否满足实际工程的需要

B.施工顺序是否符合施工程序

C.建设单位资金供应能力是否能满足进度的需要

D.与设计单位图纸供应进度是否一致

E.建设单位应提供的场地条件、甲方供应的物资到货与施工进度计划是否衔接

正确答案：A B C D E

39.当工程实际进度与计划进度发生较大差异时，在分析产生差异原因的基础上应采取的措施包括（）。

A.严格审批施工单位提出的工程延期申请

B.在工程完工后，总监理工程师及时审批施工单位提交的竣工申请报告

C.制定项目总工期突破后的补救措施

D.调整相应的施工计划、材料设备供应计划等

E.对施工单位制定奖惩措施，提高施工单位管理人员的主观能动性和积极性

正确答案：A B C D E

40.如果由于承包人自身的原因造成工期拖延，而承包人又未按照监理工程师的指令改变延期状态时，通常可以采用的处理手段有（）。

A.拒绝签署付款凭证

B.误期损失赔偿

C.取消承包资格

D.仲裁或诉讼

E.行政处罚

正确答案：A B C

形成性作业三（权重15%）

1.工程项目质量控制即（）。

A.为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动

B.为加快进度所采取的作业技术和活动

C.为降低成本所采取的作业技术和活动

D.为保证安全生产所采取的作业技术和活动

正确答案：A

2.材料质量的检验方法有书面检验、外观检验、理化检验和无损检验等四种，其中书面检验是指（）。

A.通过对提供的材料质量保证资料、实验报告等进行审核，取得认可方能使用

B.对材料从品种、规格、标志、外形尺寸等方面进行直观检查，看其有无质量问题

C.借助试验设备和仪器对材料样品的化学成分、机械性能等进行科学的鉴定

D.在不破坏材料样品的前提下，利用X射线、超声波、表面探伤仪等进行检测

正确答案：A

3.对进口的材料、设备和重要工程部位的材料，以及贵重的材料，应进行（）。

A.免检

B.抽检

C.全部检验

D.选择检验

正确答案：C

4.影响工程项目质量的施工环境因素较多，主要有（）。

A.技术环境、施工管理环境及法律环境

B.法律环境、施工管理环境及自然环境

C.技术环境、施工管理环境及自然环境

D.技术环境、法律环境及自然环境

正确答案：C

5.根据建设工程工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中工作的重点应是质量的（）。

A.事前控制

B.事中控制

C.事后控制

D.不能确定

正确答案：A

6.建设单位将应当由一个施工单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不同的施工单位的行为，指的是（）。

A.肢解发包

B.总包

C.分包

D.招标

正确答案：A

7.工程出现质量问题，影响工程效益的发挥，最终损害各方利益，其中受损最大的是（）。

A.监理单位

B.建设单位

C.施工单位

D.设计单位

正确答案：B

8.整个施工全过程的最后一道程序为（）。

A.勘察设计

B.竣工验收

C.施工放线

D.材料抽检

正确答案：B

9.建设工程的施工质量负责方为（）。

A.施工企业

B.设计单位

C.监理单位

D.勘察单位

正确答案：A

10.工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，并应经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报（）。

A.建设单位

B.设计单位

C.当地政府

D.咨询单位

正确答案：A

11.下列关于建设工程安全生产的特点相关说法有误的一项是（）。

A.建设施工多数是露天作业，受环境、气候的影响较大，工作条件差，安全管理难度较大

B.建设施工多为独立作业，人员少，工种简单

C.建筑工地一般是事故多发区

D.建设施工现场安全防的重点是高空坠落、起重伤害、触电、坍塌和物体打击等

正确答案：B

12.下列关于建设工程安全生产管理监理工作的意义说法有误的一项是（）。

A.有利于强化安全生产技术管理

B.有利于强化政府充当企业安全员的职责

C.督促监理单位建立安全生产管理教育培训制度

D.督促监理单位建立安全生产管理的监理工作的责任制度

正确答案：B

13.落实企业负责人及项目负责人施工现场带班检查制度的第一责任人应为（）。

A.总监理工程师

B.建筑施工企业法定代表人

C.设计单位负责人

D.政府监管部门负责人

正确答案：B

14.项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。

A.10%

B.25%

C.50%

D.80%

正确答案：D

15.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告（）。

A.勘察单位

B.监理单位

C.施工单位

D.建设单位

正确答案：D

16.重大和特大伤亡事故上报主管部门的时间不超过（）。

A.2小时

B.12小时

C.24小时

D.48小时

正确答案：A

17.建筑工程施工中的车辆伤害指的是（）。

A.被机械设备或工具绞、碾、碰、割、戳等造成的人身伤害

B.指从事各种起重作业时发生的机械伤害

C.被车辆挤、压、撞和车辆倾覆等造成的人身伤害

D.指落物、滚石、锤击、碎裂、崩块、砸伤等造成的人身伤害

正确答案：C

18.下列关于事故调查相关说法有误的一项是（）。

A.特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查

B.事故调查组可以聘请有关专家参与调查

C.事故调查不得邀请人民检察院派人参加

D.事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告

正确答案：C

19.特别重大事故，30天内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过（）。

A.15天

B.30天

C.60天

D.90天

正确答案：B

20.在安全生产措施控制失效情况下，为避免或减少可能引发的伤害或其他影响而采取的补救措施和抢救行为，称为（）。

A.应急救援

B.安全生产事故处理

C.安全生产

D.安全监理

正确答案：A

21.在工程建设中，影响工程质量的因素主要有（）。

A.人

B.材料

C.机械

D.方法

E.环境

正确答案：A B C D E

22.在工程监理质量控制中，考虑人对质量的影响因素包括（）。

A.领导者的素质

B.人的理论、技术水平

C.人的生理缺陷

D.人的心理行为

E.人的错误行为

正确答案：A B C D E

23.在项目施工阶段，监理工程师审核施工单位机械化施工方案，需要考虑的因素包括（）。

A.施工现场条件

B.建筑结构形式

C.机械设备性能

D.施工工艺和方法

E.建筑技术经济

正确答案：A B C D E

24.影响工程项目质量的施工环境因素较多，主要有技术环境、施工管理环境及自然环境，其中，技术环境因素包括包括（）。

A.施工所用的规程、规范

B.设计图纸

C.质量评定标准

D.工程地质

E.质量保证体系

正确答案：A B C

25.办理施工许可证应满足的条件主要有（）。

A.已经办理该建设工程用地批准手续

B.在城市规划区的建设工程，已经取得规划许可证

C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

D.已经确定建筑施工企业

E.有满足施工需要的施工图纸及技术资料

正确答案：A B C D E

26.建设工程竣工验收应当具备的条件主要有（）。

A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告

D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件

E.有施工单位签署的工程保修书

正确答案：A B C D E

27.建设单位向施工单位提供的资料主要包括（）。

A.概算批准文件

B.建设用地的征用资料

C.施工图纸及技术资料

D.建设资金和主要建筑材料、设备的来源落实资料

E.建设项目所在地规划部门批准文件

正确答案：A B C D E

28.下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的有（）。

A.用于承重结构的混凝土试块

B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块

C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件

D.用于承重墙的砖和混凝土小型砌块

E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥

正确答案：A B C D E

29.监理单位对建设工程质量控制主要采取的措施有（）。

A.测量

B.试验

C.指令文件

D.支付控制

E.行政命令

正确答案：A B C D

30.项目监理机构应安排监理人员对工程施工质量进行巡视，其中巡视的内容应包括（）。

A.施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准施工

B.施工单位是否按批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工

C.使用的工程材料、构配件和设备是否合格

D.施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位

E.特种作业人员是否持证上岗

正确答案：A B C D E

31.建设施工现场安全防范的重点包括（）。

A.高空坠落

B.起重伤害

C.触电

D.坍塌

E.物体打击

正确答案：A B C D E

32.建设工程安全生产监理的原则主要有（）。

A.“安全第一，预防为主”的原则

B.维护作业人员合法权益的原则

C.质量之上原则

D.职权与责任一致的原则

E.成本节约原则

正确答案：A B C D

33.《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责包括（）。

A.建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设

B.组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程

C.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

D.保证本单位安全生产投入的有效实施

E.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

正确答案：A B C D E

34.建筑施工企业负责人，一般包括（）。

A.企业的法定代表人

B.总经理

C.主管质量安全和生产工作的副总经理

D.总工程师

E.副总工程师

正确答案：A B C D E

35.《安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行的职责包括（）。

A.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案

B.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况

C.组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

D.组织或者参与本单位应急救援演练

E.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为

正确答案：A B C D E

36.监理单位的安全责任包括（）。

A.审查安全技术措施或专项施工方案

B.处理施工安全事故隐患

C.对建设工程安全生产承担监理责任

D.考核评价分包企业安全生产业绩及项目安全生产管理情况

E.制订施工企业安全生产检查计划并组织实施

正确答案：A B C

37.全生产协议书必须采用规范的书面形式，下列属于其内容的有（）。

A.工程合同编号

B.工程名称

C.工程地点

D.双方约定的权利义务

E.工程范围

正确答案：A B C D E

38.下列属于危大工程专项施工方案所涉及到的内容有（）。

A.工程概况

B.编制依据

C.施工工艺技术

D.施工安全保证措施

E.应急处置措施

正确答案：A B C D E

39.为了能使工程准时开工，并能在开工后继续顺利地施工，充分保护建设单位和施工单位的利益，减少风险损失，按照合同条款开工必须具备的条件包括（）。

A.开工时所需的现场及通往现场的通道，施工单位已接受并已履行了现场接管手续

B.工程进度计划已按期提交并已批准

C.开工时，安全监理工程师必备的设施及服务已提供

D.施工单位开工时所必须的施工机械、材料和主要人员已达现场，并处于安全状态

E.施工现场的安全设施已经到位

正确答案：A B C D E

40.事故调查组应履行职责包括（）。

A.查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失

B.认定事故的性质和事故责任

C.提出对事故责任者的处理建议

D.总结事故教训，提出防范和整改措施

E.提交事故调查报告

正确答案：A B C D E

形成性作业四（权重15%）

1.在建设工程合同中，承包人最主要的义务是（）。

A.降低工程造价成本

B.缩短工程进度工期

C.保障安全生产

D.进行工程建设

正确答案：D

2.建设工程合同的双方当事人分别称为（）。

A.承包人和发包人

B.投标人和中标人

C.监理人和法人

D.代理人和担保人

正确答案：A

3.在建设工程合同中负责工程的勘察、设计、施工任务的一方当事人，指的是（）。

A.承包人

B.投标人

C.监理人

D.代理人

正确答案：A

4.根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动，指的是（）。

A.建设工程勘察

B.建设工程设计

C.建设工程施工

D.建设工程监理

正确答案：A

5.包干合同指的是（）。

A.总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.单价与包干混合式合同

正确答案：A

6.合同签订阶段，监理工程师合同管理的内容不包括（）。

A.对承包方进行资格审查

B.为业主草拟合同条款，准备文件资料

C.帮助业主弄淸各种法律关系

D.合同纠纷的调解

正确答案：D

7.下列不是发包人义务的一项是（）。

A.提供施工场地

B.组织设计交底

C.约定开工时间

D.编制施工实施计划

正确答案：D

8.合同当事人在合同实施过程中，根据合同规定、法律及惯例，对并非由自己的原因，而是由属于应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出予以赔偿的要求，指的是（）。

A.担保

B.代理

C.索赔

D.投标

正确答案：C

9.下列关于索赔相关说法错误的一项是（）。

A.索赔可以理解为无理的争利

B.索赔必须有可靠的依据和适当的解决方法

C.索赔是争取合理的赔偿

D.索赔同守约是不矛盾的

正确答案：A

10.发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为（）。

A.拒绝验收

B.验收不通过

C.质量不合格

D.验收合格

正确答案：D

11.建设工程监理过程其实就是建设工程信息及文件资料管理的过程，建设工程监理管理的基础是（）。

A.文件

B.法律

C.数据

D.信息

正确答案：D

12.下列关于信息的概念和特征相关说法有误的一项是（）。

A.信息是以数据形式表达的客观事实

B.数据是信息的表现形式

C.信息用数据表现，数据是信息的载体，因此，任何数据都是信息

D.数据与信息是密不可分的

正确答案：C

13.信息与物质、能量不同，不管怎样保密或封锁，总是可以通过各种传输形式到处扩散，这种性质指的是信息的（）。

A.伸缩性

B.可识别性

C.传输扩散性

D.共享性

正确答案：C

14.在工程建设过程中，监理信息的收集、加工整理、储存、传递与应用等一系列工作统称为（）。

A.建设工程监理信息处理

B.建设工程监理信息传导

C.建设工程监理信息管理

D.建设工程监理信息共享

正确答案：C

15.运用信息的前提，通常为（）。

A.处理信息

B.共享信息

C.收集信息

D.储存信息

正确答案：C

16.监理工程师的信息管理工作最为集中的阶段为（）。

A.设计阶段

B.施工阶段

C.竣工阶段

D.可行性研究阶段

正确答案：C

17.对收集来的大量原始信息，进行筛选、分类、排序、压缩、分析、比较、计算等过程，指的是（）。

A.信息的加工整理

B.信息的应用

C.信息的储存

D.信息的共享

正确答案：A

18.现场监理工程师根据监理日报加工整理而成的，每周向项目总监理工程师汇报一周内发生的所有重大事件的报告，指的是（）。

A.现场监理工程师日报表

B.现场监理工程师周报

C.监理工程师月报

D.现场会议记录

正确答案：B

19.为了提高检索，传递和使用效率，监理信息储存宜采用的形式为（）。

A.纸张

B.交卷

C.电子计算机及其他微缩系统

D.录音录像

正确答案：C

20.下列关于信息储存说法有误的一项是（）。

A.信息存储的介质主要有各类纸张、胶卷、录音（像）带和计算机存储器等

B.用计算机存储信息的主要优点是便宜，永久保存性好，不易涂改

C.随着技术的不断发展，计算机的存储量越来越大，且成本越来越低

D.采用纸张存储时占用大量的空间，不便于检索，传递速度慢

正确答案：B

21.建设工程合同的承包人一般包括分为、设计人和施工人（）。

A.勘察人

B.设计人

C.施工人

D.招标人

E.发包人

正确答案：A B C

22.竣工验收条款一般包括（）。

A.验收的范围和内容

B.验收的标准和依据

C.验收人员的组成

D.验收方式

E.验收日期

正确答案：A B C D E

23.建设工程的质量保修范围通常包括（）。

A.地基基础工程

B.主体结构工程

C.屋面防水工程

D.电气管线、上下水管线的安装工程

E.供热、供冷工程

正确答案：A B C D E

24.通用条款中要求进度付款申请单的内容应包括（）。

A.截至本次付款周期末已实施工程的价款

B.变更金额

C.索赔金额

D.本次应支付的预付款和扣减的返还预付款

E.本次扣减的质量保证金

正确答案：A B C D E

25.从涉及当事人各方来说，索赔可以分为（）。

A.承包人同工程业主之间的索赔

B.承包人同分包人之间的索赔

C.承包人同供应商之间的索赔

D.承包人向保险公司索赔以及其他索赔

E.发包人向分包人索赔

正确答案：A B C D

26.下列索赔与工程施工相关的有（）。

A.地质条件变化引起的索赔

B.工程非人为障碍引起的索赔

C.增加和刪减工程量的索赔

D.关于变更命令的有效期引起的索赔

E.工程质量要求的变更引起的索赔

正确答案：A B C D E

27.工程项目的一切合同文件与财务核算资料，是工程索赔的主要依据，具体包括（）。

A.业主、监理工程师与承包人的会议纪要和记录

B.工地工人、材料、机械设备统计报表

C.施工备忘录、监理工程师代表填写的各种报表

D.工程验收及交工证书

E.—切合同文件、协议、工程图纸和变更令

正确答案：A B C D E

28.监理工程师处理索赔中的工作内容包括（）。

A.登记索赔报告的文号与报表

B.调查索赔发生的原因及事实依据的真实性

C.审查索赔申请中的合同有关条款引用的合理性

D.分析与查对计算索赔数量的正确与否

E.处理由索赔而引起的合同纠纷

正确答案：A B C D E

29.在一般的情况下，对简单事件，可以采用监理工程师直接审批的方式，通常这类事件包括（）。

A.造成索赔事件的原因比较简单

B.事件无连续性影响，即具有独立性

C.影响时间短

D.范围较小或索赔量较小

E.业主原因造成的

正确答案：A B C D

30.承包人可向监理人报送竣工验收申请报告的前提条件包括（）。

A.承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作

B.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料

C.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项〉工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划

D.监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作

E.监理人要求提交的竣工验收资料清单

正确答案：A B C D E

31.一般来讲，信息具有的特征包括（）。

A.伸缩性

B.传输扩散性

C.可识别性

D.可转换存储

E.共享性

正确答案：A B C D E

32.建设工程监理信息除具有信息的一般特征外，还具有一些自身的特点,包括（）。

A.信息来源的广泛性

B.信息量大

C.动态性强

D.有一定的范围和层次

E.信息的系统性

正确答案：A B C D E

33.建设项目的初步设计文件包含大量的信息，包括（）。

A.建设项目的规模、总体规划布置

B.主要建筑物的位置、结构形式和设计尺寸

C.各种建筑物的材料用量

D.建设工期

E.总概算

正确答案：A B C D E

34.现场监理日报表，是现场监理人员根据每天的现场记录加工整理而成的报告，下列属于其内容的有（）。

A.当天的施工内容

B.当天参加施工的人员（工种、数量、施工单位等）

C.当天发现的施工质量问题

D.当天的施工进度和计划进度的比较，若发生进度拖延，应说明原因

E.当天天气综合评语

正确答案：A B C D E

35.现场监理日报表，是现场监理人员根据每天的现场记录加工整理而成的报告，下列属于其内容的有（）。

A.当天的施工内容

B.当天参加施工的人员（工种、数量、施工单位等）

C.当天发现的施工质量问题

D.当天的施工进度和计划进度的比较，若发生进度拖延，应说明原因

E.当天天气综合评语

正确答案：A B C D E

36.下列属于监理月报应包括的内容的有（）。

A.工程进度

B.工程质量

C.计量支付

D.质量事故

E.工程变更

正确答案：A B C D E

37.监理信息储存的主要载体有（）。

A.文件

B.报告

C.图纸

D.音像材料

E.报表

正确答案：A B C D E

38.监理资料归档，一般按类进行，下列按合同管理资料归档的有（）。

A.承包人对延期、索赔和分包的申请

B.批准的延期、索赔和分包文件按编号归档

C.变更的有关资料编号归档

D.工程照片

E.现场监理人员为应急发出的书面指令及最终指令

正确答案：A B C E

39.监理信息在传递过程中，形成各种信息流，信息流的类型包括（）。

A.自上而下的信息流

B.自下而上的信息流

C.内部横向信息流

D.自左向右的信息流

E.外部环境信息流

正确答案：A B C E

40.工地会议一般每月召开一次，会议由监理人员、业主代表及承包人参加，下列属于工地会议内容的有（）。

A.确认上次工地会议纪要

B.当月进度总结

C.进度预测

D.索赔和延期

E.财务事宜

正确答案：A B C D E